# ÍNDICE

1

1. Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2026	1

1.1. Cronograma Maestro y Fases	1

1.1.1. Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)	1

1.1.2. Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)	1

1.1.3. Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)	1

1.1.4. Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)	1

1.2. Resumen de Ahorro de Tiempo	1

# 1. Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2026

Proyecto: Triumph Rental Mallorca - Transformación Digital

Objetivo: Entrega de alto impacto en tiempo récord (~2.5 semanas) para demostrar excelencia operativa.

## 1.1. Cronograma Maestro y Fases

### 1.1.1. Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

*Objetivo: Estabilizar el acceso y mapear todas las fugas de conversión.*

**Día 1: Configuración Blindada**

Recepción y validación de accesos (CMS, Google Search Console, Analytics).

Auditoría de indexación actual y detección de errores 404/500.

**Día 2: Análisis de Experiencia de Usuario (UX) Móvil**

Identificación de la causa raíz del fallo del menú en smartphones.

Medición de Core Web Vitals (Velocidad de carga real).

**Día 3: Investigación GEO e IA**

Análisis de palabras clave semánticas para motores de respuesta (ChatGPT/Perplexity).

Mapeo de la competencia en el ecosistema de IA.

**Día 4: Hito de Validación 1**

**Testing:** Verificación de que todos los accesos son funcionales y las métricas base están registradas.

**ENTREGABLE:** Reporte de Auditoría "Quick Wins".

**ACEPTACIÓN:** Firma del cliente sobre los puntos críticos a corregir.

### 1.1.2. Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

*Objetivo: Arreglar la web y hacerla extremadamente rápida.*

**Día 5-6: Reparación de Navegabilidad**

Corrección técnica del menú móvil y flujos de reserva.

Ajuste de jerarquía de encabezados (H1, H2, H3) para SEO.

**Día 7-8: Optimización de Velocidad (WPO)**

Compresión de imágenes premium y activación de "Lazy Loading".

Optimización de carga de scripts y CSS.

**Día 9: Hito de Validación 2**

**Testing:** Comparativa de velocidad (Antes vs. Después) y test de usabilidad móvil en múltiples dispositivos.

**ACEPTACIÓN:** Validación del cliente sobre la fluidez de navegación en móviles.

### 1.1.3. Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

*Objetivo: Hacer que la IA recomiende a Triumph y capturar tráfico internacional.*

**Día 10-11: Implementación de Datos Estructurados (Schema)**

Inyección de código JSON-LD para que Google e IA entiendan que somos una entidad de "Alquiler de Motos en Mallorca".

**Día 12-13: Reestructuración de Contenido para GEO**

Adaptación de textos en ES, EN y DE para responder a preguntas directas de usuarios de IA.

Sincronización semántica entre idiomas (consistencia de marca).

**Día 14: Hito de Validación 3**

**Testing:** Validación del Marcado de Datos Estructurados (Rich Snippets Test) y simulación de respuestas en modelos de lenguaje.

**ACEPTACIÓN:** Revisión de contenidos y aprobación de la estrategia GEO.

### 1.1.4. Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

*Objetivo: Asegurar la sostenibilidad y entrega final.*

**Día 15: Indexación Forzada y Ajustes Finales**

Solicitud de re-indexación manual en Google para todos los idiomas.

Últimos ajustes tras feedback del cliente.

**Día 16: Reporte Final de Rendimiento**

Creación de documento de resultados y guía de mantenimiento básico.

**Día 17: Reunión de Cierre y Traspaso**

Presentación de logros y formación rápida sobre el uso de la web optimizada.

**Día 18: Entrega Final y Recomendación**

**Testing:** Verificación final de integridad de enlaces y formularios de reserva.

**ACEPTACIÓN FINAL:** Firma de cierre del proyecto y solicitud de testimonio.

## 1.2. Resumen de Ahorro de Tiempo

**Compromiso Inicial:** 4 semanas (28 días).

**Objetivo de Ejecución:** ~2.5 semanas (18 días).

**Estrategia de Excelencia:** Solapamiento de auditorías técnicas con la preparación de contenidos para ganar 10 días de ventaja competitiva.

Preparado por: Tu Consultor Estratégico de IA y SEO

Estado: Pendiente de Aceptación para comenzar Fase 1.