# STRATEGISCHES BERATUNGSANGEBOT

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

# Strategisches Angebot: Web-Optimierung und GEO-Sichtbarkeit

# Vorbereitet für: Triumph Rental Mallorca

# Datum: 5. Februar 2025

# Berater: Spezialist für SEO- und KI-Strategie

---

## Einführung

Nach der Analyse der digitalen Präsenz von Triumph Rental Mallorca haben wir eine entscheidende Chance identifiziert: Ihre Website bietet ein außergewöhnliches Produkt, weist jedoch technische Barrieren auf, die eine maximale Konversion verhindern. Dieses Angebot konzentriert sich darauf, Ihre aktuelle Website durch technisches SEO und GEO (Generative Engine Optimization) in ein Hochleistungs-Asset zu verwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Marke sowohl bei Google als auch in neuen KI-Suchmaschinen die erste Wahl ist.

---

## Projektziel

Das Ziel besteht darin, die Sichtbarkeit und die Direktbuchungsraten durch drei Säulen zu maximieren:

1.  Usability-Überholung: Behebung des mobilen Menüs und der Ladegeschwindigkeit, um den Verlust von Buchungen im letzten Schritt zu verhindern.

2.  Mehrsprachige Optimierung: Verfeinerung der Inhalte auf Englisch und Deutsch, um hochwertige internationale Touristen anzusprechen.

3.  GEO-Positionierung: Strukturierung von Informationen, damit ChatGPT, Perplexity und andere KI-Systeme Triumph Rental Mallorca zitieren und empfehlen.

---

## Betriebliche Anforderung

Um den Erfolg dieser Maßnahme zu garantieren, ist der vollständige Zugriff auf das für die Erstellung der Website verwendete Tool (CMS/Builder) zwingend erforderlich. Ohne diesen Zugriff wäre die Fähigkeit zur Implementierung von Geschwindigkeitsverbesserungen und technischem SEO stark beeinträchtigt.

---

## Zeitplan

- **Woche 1:** Tiefgehende Usability-Prüfung und Konfiguration der Zugänge.

- **Woche 2:** Implementierung technischer Verbesserungen (Menü, Geschwindigkeit, SEO).

- **Woche 3:** Inhaltsstrukturierung und GEO-Optimierung (KI-bereit).

- **Woche 4:** Ergebnisüberwachung und Übergabe des Abschlussberichts.

---

## Finanzielles Detail

| Posten | Investition |

| :--- | :--- |

| Vordiagnose und Strategie (4,5h @ 50 €/Std.) | 225 € |

| Technische Prüfung & Behebung mobiler Usability | 800 € |

| On-Page & mehrsprachige SEO-Implementierung | 1.200 € |

| GEO-Sichtbarkeitsstrategie (KI-Engines) | 1.000 € |

| Analytics-Setup & Datenschema | 500 € |

# | Anfangsinvestition Gesamt (zzgl. MwSt.) | 3.725 € |

---

## Bedingungen

- **Zahlungsweise:** 50 % zu Beginn und 50 % nach Abschluss.

- **Gültigkeit:** 15 Tage.

- **Eigentum:** Der Kunde behält das volle Eigentum an allen vorgenommenen Änderungen.

---

### Annahme des Angebots

# ANTONIO BALLESTEROS

Gründer & KI-Stratege

# [Kunde], [Position], Triumph Rental Mallorca