CONTENIDO

1 Strategisches Angebot: Web-Optimierung und GEO-Sichtbarkeit

1.1 Einführung

1.2 Projektziel

1.3 Betriebliche Anforderung

1.4 Zeitplan

1.5 Finanzielles Detail

1.6 Bedingungen

1.6.1 Annahme des Angebots

# Strategisches Angebot: Web-Optimierung und GEO-Sichtbarkeit

**Vorbereitet für:** Triumph Rental Mallorca

**Datum:** 5. Februar 2026

**Berater:** Spezialist für SEO- und KI-Strategie

---

## Einführung

Nach der Analyse der digitalen Präsenz von **Triumph Rental Mallorca** haben wir eine entscheidende Chance identifiziert: Ihre Website bietet ein außergewöhnliches Produkt, weist jedoch technische Barrieren auf, die eine maximale Konversion verhindern. Dieses Angebot konzentriert sich darauf, Ihre aktuelle Website durch technisches SEO und **GEO (Generative Engine Optimization)** in ein Hochleistungs-Asset zu verwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Marke sowohl bei Google als auch in neuen KI-Suchmaschinen die erste Wahl ist.

---

## Projektziel

Das Ziel besteht darin, die Sichtbarkeit und die Direktbuchungsraten durch drei Säulen zu maximieren:

1.  **Usability-Überholung:** Behebung des mobilen Menüs und der Ladegeschwindigkeit, um den Verlust von Buchungen im letzten Schritt zu verhindern.

2.  **Mehrsprachige Optimierung:** Verfeinerung der Inhalte auf Englisch und Deutsch, um hochwertige internationale Touristen anzusprechen.

3.  **GEO-Positionierung:** Strukturierung von Informationen, damit ChatGPT, Perplexity und andere KI-Systeme Triumph Rental Mallorca zitieren und empfehlen.

---

## Betriebliche Anforderung

Um den Erfolg dieser Maßnahme zu garantieren, ist der vollständige Zugriff auf das für die Erstellung der Website verwendete Tool (CMS/Builder) **zwingend erforderlich**. Ohne diesen Zugriff wäre die Fähigkeit zur Implementierung von Geschwindigkeitsverbesserungen und technischem SEO stark beeinträchtigt.

---

## Zeitplan

- **Woche 1:** Tiefgehende Usability-Prüfung und Konfiguration der Zugänge.

- **Woche 2:** Implementierung technischer Verbesserungen (Menü, Geschwindigkeit, SEO).

- **Woche 3:** Inhaltsstrukturierung und GEO-Optimierung (KI-bereit).

- **Woche 4:** Ergebnisüberwachung und Übergabe des Abschlussberichts.

---

## Finanzielles Detail

| Posten | Investition |

| :--- | :--- |

| Vordiagnose und Strategie (4,5h @ 50 €/Std.) | 225 € |

| Technische Prüfung & Behebung mobiler Usability | 800 € |

| On-Page & mehrsprachige SEO-Implementierung | 1.200 € |

| GEO-Sichtbarkeitsstrategie (KI-Engines) | 1.000 € |

| Analytics-Setup & Datenschema | 500 € |

| **Anfangsinvestition Gesamt (zzgl. MwSt.)** | **3.725 €** |

---

## Bedingungen

- **Zahlungsweise:** 50 % zu Beginn und 50 % nach Abschluss.

- **Gültigkeit:** 15 Tage.

- **Eigentum:** Der Kunde behält das volle Eigentum an allen vorgenommenen Änderungen.

---

### Annahme des Angebots

**Agustín Medina**

Gründer & KI-Stratege

**[Kunde], [Position], Triumph Rental Mallorca**