CONTENIDO

1 Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2026

1.1 Cronograma Maestro y Fases

1.1.1 Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

1.1.1.1 Día 1: Configuración Blindada

1.1.1.2 Día 2: Análisis de Experiencia de Usuario (UX) Móvil

1.1.1.3 Día 3: Investigación GEO e IA

1.1.1.4 Día 4: Hito de Validación 1

1.1.1.4.1 Testing:

1.1.1.4.2 ENTREGABLE:

1.1.1.4.3 ACEPTACIÓN:

1.1.2 Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

1.1.2.1 Día 5-6: Reparación de Navegabilidad

1.1.2.2 Día 7-8: Optimización de Velocidad (WPO)

1.1.2.3 Día 9: Hito de Validación 2

1.1.2.3.1 Testing:

1.1.2.3.2 ACEPTACIÓN:

1.1.3 Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

1.1.3.1 Día 10-11: Implementación de Datos Estructurados (Schema)

1.1.3.2 Día 12-13: Reestructuración de Contenido para GEO

1.1.3.3 Día 14: Hito de Validación 3

1.1.3.3.1 Testing:

1.1.3.3.2 ACEPTACIÓN:

1.1.4 Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

1.1.4.1 Día 15: Indexación Forzada y Ajustes Finales

1.1.4.2 Día 16: Reporte Final de Rendimiento

1.1.4.3 Día 17: Reunión de Cierre y Traspaso

1.1.4.4 Día 18: Entrega Final y Recomendación

1.1.4.4.1 Testing:

1.1.4.4.2 ACEPTACIÓN FINAL:

1.2 Resumen de Ahorro de Tiempo

1.2.0.1 Compromiso Inicial:

1.2.0.2 Objetivo de Ejecución:

1.2.0.3 Estrategia de Excelencia: